Compromiso 5

PLATAFORMA TECNOLÓGICA PARA LA FORMACIÓN CONTINUA DE DOCENTES

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Metas y acciones* | *Evidencias de cumplimiento*  *(links a sitios web, documentos, actas, fotos, notas periodísticas, etc)* | *Comentarios y/o avances* |
| **META1.- Elaboración y aprobación de la propuesta de proyecto ejecutivo para el desarrollo de la plataforma de formación continua para profesionales de la educación en Jalisco.** | listas de asistencia a reuniones.  <https://drive.google.com/drive/folders/0B31WoVK4m_VVUjZTbFo4Y0JSdzA>Macintosh HD:Users:javieramirez66:Desktop:fotos gobierno abierto:plan de accion.jpg | Fecha inicio: Enero 2017  Fecha Término: Abril 2017  Meta completada al 100% |
| Elaboración del documento ejecutivo del proyecto de Formación Continua a través de una Plataforma Tecnológica. | <https://twitter.com/TeresaOrozco/status/849711680846274560>  Macintosh HD:Users:javieramirez66:Desktop:fotos gobierno abierto:Dcto ejecutivo.jpg | Acción realizada al 100% |
| Análisis y selección en colaboración con la Sociedad Civil, de los contenidos formativos para el pilotaje (Proyecto de Enseñanza), y propuesta de paquete de formación en plataforma para Jalisco en 2018. | <https://twitter.com/TeresaOrozco/status/842425845364985857>  Macintosh HD:Users:javieramirez66:Desktop:fotos gobierno abierto:analisis contenidos.jpg | Acción realizada al 100% |
| **META 2.- Diseño e implementación de la versión para pilotaje, de la plataforma para la formación continua de los profesionales de la educación.** | <http://plataformaeducativa.se.jalisco.gob.mx/>  Datos técnicos de la Plataforma:  <https://drive.google.com/drive/folders/0B31WoVK4m_VVVzIyTlU1WjV6bEk> | Fecha inicio: Mayo 2017  Fecha Término: Noviembre 2017  Meta completada al 96% |
| Diseño de la plataforma para la formación continua en colaboración con la Sociedad Civil, en su versión piloto. | Macintosh HD:Users:javieramirez66:Desktop:fotos gobierno abierto:diseño plataforma.jpg | Acción realizada al 100% |
| Generación de contenido curricular para la Plataforma ajustado al nuevo formato de formación “Proyecto de Enseñanza” “Proyecto de Gestión” Proyecto de Asesoría y Acompañamiento”. | <http://plataformaeducativa.se.jalisco.gob.mx/>  <https://goo.gl/DDhX17>  <https://goo.gl/pBdFP6>  <https://drive.google.com/open?id=0B0NAx7f7KYSWZ2lCVlRGTy15T2s>  <https://drive.google.com/open?id=0B0NAx7f7KYSWQ1EtMmVrTGV3ZWs>  <https://drive.google.com/drive/folders/0B21_y3MrEh85VF9tSXdVYzFmZzA>  Creación de contenidos audiovisuales:  <https://youtu.be/LiUr6Tgq7pk>  <https://youtu.be/Q6m21cgA1W8>  <https://youtu.be/jECWw4y5CL4>  <https://youtu.be/lZuen9y_q7Q>  <https://youtu.be/W_xPQ_T2HI4>  <https://youtu.be/8CohJaNIREM>  <https://youtu.be/IHCvsGePCqo>  <https://youtu.be/0CKZ-Si6ajk> | Acción realizada al 100% |
| Presentación de la Plataforma Tecnológica y lanzamiento de pilotaje por parte de la Secretaría de Educación. | <https://twitter.com/carotoro_m/status/879851454776967168>  Macintosh HD:Users:javieramirez66:Desktop:fotos gobierno abierto:pilotaje.jpg | Acción realizada al 80%  debido a que el pilotaje termina el  3 de noviembre de 2017. |
| Revisión y retroalimentación por parte de la Sociedad Civil | Macintosh HD:Users:javieramirez66:Desktop:fotos gobierno abierto:revision y retro de plataforma.jpg  Macintosh HD:Users:javieramirez66:Desktop:fotos gobierno abierto:revision retroalimentacion.jpg  Revisión de avances y retroalimentación de la implementación de Plataforma para la formación continua de profesionales de la educación:  <https://www.youtube.com/watch?v=K6oi2qV3yVQ> | Acción realizada al 100% |
| Ajustes a Plataforma de Formación con base en retroalimentación obtenida por parte de la Sociedad Civil. | Macintosh HD:Users:javieramirez66:Desktop:fotos gobierno abierto:ajustes a plataforma.jpg | Acción realizada al 100% |
| **META 3.- Liberación y operación (puesta a punto) de la plataforma en la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco.** | <http://plataformaeducativa.se.jalisco.gob.mx/>  Datos técnicos de la Plataforma:  <https://drive.google.com/drive/folders/0B31WoVK4m_VVVzIyTlU1WjV6bEk> | Fecha inicio: Agosto 2017  Fecha Término: Diciembre 2017  Meta completada al 50% |
| Instalación y liberación de Plataforma en infraestructura propia de la Secretaría de Educación bajo el esquema web. | Macintosh HD:Users:javieramirez66:Desktop:fotos gobierno abierto:implementacion.jpg  <http://plataformaeducativa.se.jalisco.gob.mx/> | Acción realizada al 100% |
| Capacitación al personal académico encargado de gestionar los contenidos formativos en la Plataforma. | Evidencias de Capacitación (listados de participantes)  <https://drive.google.com/drive/folders/0B31WoVK4m_VVSlFpQmlmamQzVUE> | Acción realizada al 100% |
| Diseño de una estrategia de Social Media para difusión y posicionamiento de la Plataforma. |  | Acción realizada al 0% |
| Lanzamiento Oficial de la Plataforma de Formación continua para profesionales de la educación. |  | Acción realizada al 0% |
| **META 4.- Evaluación del impacto y pertinencia de la Plataforma tras primera fase de pilotaje.** |  | Fecha inicio: Noviembre 2017  Fecha Término: Diciembre 2017  Meta completada al 0% |
| Diseño de los indicadores e instrumentos para monitoreo y evaluación de los resultados obtenidos en el pilotaje. |  | Acción realizada al 0% |
| Publicación de los resultados de impacto y pertinencia derivados de la evaluación de la Plataforma de Formación Continua tras primera fase de pilotaje. |  | Acción realizada al 0% |