|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Comité** | Educación | **Asunto** | Seguimiento a la Implementación de Compromiso, PAL 2017. Prepas Regionales | **Coordinador de la reunión** | Luis Alberto Ramírez de la Barreda |
| **Lugar** | Despacho, Subsecretaría de Planeación y Evaluación | **Hora inicio** | 12:08 pm |
| **Fecha** | 30 de agosto de 2017 | **Hora fin** | 1:07 pm | **Reunión no.** | 4 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Asistentes** | | | **Asistencia** | |
| **Nombre y Cargo** | **Área** | **Teléfono y Correo** | **Sí** | **No** |
| Oscar Gerardo Hernández Ramírez | Director acad. EMS. SEJ | Gerardo.hernandez@jalisco.gob.mx | X |  |
| Daniel Villarruel Reynoso | Dir. Academia CECYTEJ Jalisco | Daliel.villareal@cecytejalisco.mx | X |  |
| Karina Alejo Ramírez | Subdirector educativo, CECYTEJ | Karina.alejo@cecytejalisco.com.mx | X |  |
| Juan Carlos Flores Organista | Coordinador estatal de planeación, CONALEP | Jcarlos.organista@conalepjalisco.edu.mx | X |  |
| Francisco Javier Castañeda Ibarra | Presidente comisión de educación, COPARMEX | fcastane@up.edu.mx | X |  |
| Luis Alberto Ramírez de la Barreda | Coordinador de Gobierno Abierto, SUBSEPLAN | luis.ramírez.barreda@gmail.com | X |  |
| Isela Judith Padilla Ortiz | Coordinadora C, Despacho. SUBSEPLAN | isejpo@gmail.com | X |  |
| Benjamín Manzano G. | Director. Mexicanos Primero Jalisco | benjaminm@.mpj.org.mx | X |  |
| Martha Pereira | Coordinadora de investigación. Mexicanos Primero Jalisco | mpereira@mpj.org.mx | X |  |
| María Bezanilla | Directora. Educo/COPARMEX | mariabezanilla@fundacioneduco.mx | X |  |
| Daniel Romero V | Coordinador de vinculación. Universidad Panamericana | dromero@up.edu.mx | X |  |
| Juan Carlos del Toro M. | Codeando México | Jdeltoro1973@gmail.com | X |  |
| Ernesto Pruneda E. | Coordinador académico. CECyTEJ | epruneda@hotmail.com | X |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Agenda** | | |
| **Tema** | **Responsable** | **Tiempo de exposición** |
| Reunión para seguimiento de avances del compromiso:   * Presentación de avances en planteles * Revisión de trabajos para documentación del ejercicio y co-creación de una metodología para réplica del mismo. |  |  |

|  |
| --- |
| **Desarrollo de la Reunión** |
| * Da inicio a la sesión el Coordinador de Gobierno Abierto, Luis Alberto Ramírez de la Barreda. Presenta los dos puntos a tratar en el orden del día y una vez aprobado, cede la palabra a los representantes de la Secretaría de Educación Jalisco para que expongan los avances realizados. * LA SEJ inicio su reporte de avances informando que 6 de los 10 planteles (Ixtlahuacán de los Membrillos, Tala, Lagos de Moreno, San Juan de los Lagos, Tololotán y Cuquío) por construir ya han iniciado obras, el caso de Ixtlahuacán de los Membrillos con un avance de 80%. De los 4 planteles restantes, tres (Constitución - Zapopan, Basilio Badillo – Guadalajara y ¿??)aun no tienen inicio de obras agendado por falta de regularización de los predios. La primera piedra del plantel de El Salto se pondrá este 4 de septiembre de 2017. * El director de Mexicanos Primero, Benjamín Manzano, comparte con la mesa el acercamiento que tuvieron padres de familia, docentes y el director del centro escolar de primaria Basilio Vadillo. Ellos expresaban su preocupación por un reporte de desalojo a la primaria debido a los trabajos de construcción del plantel CECYTEJ en el predio. Se hace hincapié en no afectar ni violentar los derechos de unos por favorecer a otros. * Representantes de la SEJ aseguran que ese no sería el caso ya que la preparación del plantel CECYTEJ en el predio solo requiere de trabajos de remodelación de únicamente dos módulos de los seis existentes. Sin embargo, se hará extensiva la inquietud para poder ofrecer una respuesta certera a los padres de familia y directivos de la primaria. * Se integra a este compromiso, el representante de CONALEP, Juan Carlos Flores Organista. Inicia su participación con la sugerencia de realizarse un estudio de factibilidad por parte de CECYTEJ para identificar las zonas que ya cuentan con el servicio de educación media superior impartido por el CONALEP, con motivos de atender a la población que carece del servicio y no duplicar actividades. Especialmente en los municipios donde comparten planteles: Lagos de Moreno, Tonalá y El Salto. * En este sentido, CONALEP y CECYTEJ llegan a un acuerdo de compartir información tanto de los planteles y alumnos que tienen, como de la oferta educativa que presentan. * Representantes de SEJ dan a conocer los planteles donde están iniciado clases operando en aulas prestadas: Ixtlahuacán de los Membrillos, San Juan de los Lagos, Lagos de Moreno, Tlaquepaque, Tala y Tololotlán. * Se hace la sugerencia por parte de Javier Castañeda de COPARMEX Jalisco, de realizar en los próximos estudios de factibilidad una trayectoria del plantel para generar un historial y facilitar el seguimiento de la oferta educativa y la demanda realizada. * Siguiendo el orden del día, la mesa da revisión a la propuesta de documentación y elaboración de metodología del ejercicio. * Martha Pereira, de Mexicanos Primero Jalisco, sugiere agregar en los mecanismos de consulta de la metodología un acercamiento a redes universitarias y grupos estudiantiles de la región para enriquecer los insumos que propicien una buena toma de decisiones grupales. * María Bezanilla menciona la necesidad de sumar a SICyT en el ejercicio y así tomar en cuenta los estudios de factibilidad e información recabada por la Secretaría en la toma de decisiones. * Se contempla el tener un canal de comunicación entre Ciudad Creativa Digital, CONALEP y COECYTJAL, y a las comunidades tecnológicas. * Para permitir que nuevos integrantes de la mesa se familiaricen con el trabajo de la misma y el contexto en el que desarrolla, Javier Castañeda sugiere crear un taller que presenta la agenda de Gobierno Abierto, la estructura de la Secretaría de Educación Jalisco y otros temas relevantes a la agenda de trabajo. Luis Alberto Ramírez, Benjamín Manzano y Oscar Hernández trabajarán el ello. * En consideración de las agendas de todos los asistentes, se sugiere el identificar ciertos temas para ver en las sucesivas reuniones y los asistentes sean los responsables de exponer el tema a tratar, circulando a los involucrados que no asistan, una minuta con los datos sustanciales, planeando una duración de las reuniones. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acuerdos y Compromisos pendientes de revisar estatus Reunión** | | | |
| **Actividad** | **Responsable** | **Fecha  de Entrega** | **Observaciones** |
| Convocar próxima reunión, con fecha tentativa a la penúltima semana de septiembre.  Realizar un trabajo de taller de introducción al ejercicio de gobierno abierto para futuros participantes.  Informe de los avances en los planteles y fechas de propuestas de conclusión de obras.  Atender el tema de la primaria Basilio Vadillo  Realizar un glosario de términos para futuros participantes y los actuales | Luis Alberto Ramírez de la Barreda  Luis Alberto Ramírez de la Barreda, Benjamín Manzano y Oscar Hernández  Personal representante de SEJ  Oscar Hernández, SEJ  Personal representante de SEJ |  |  |