**PLATAFORMA PARA PUBLICACIÓN DE CONTRATACIONES DEL GOBIERNO DE JALISCO**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Metas del Compromiso | Acciones asociadas a las metas | Detalle del que consiste la acción | Porcentaje cumplimiento |
| 1. Creación del Programa de Contrataciones Abiertas para el diseño de la plataforma en formato de datos abiertos con el estándar OCDS. | Identificación y acopio de aspectos de información y uso recomendados para su implementación | Conocimiento del estándar de datos OCP y establecimiento de los requerimientos para la plataforma | 100% |
| 1. Recolección y sistematización de información de proyectos seleccionados | Integración de estándar de datos, capacidades del sistema actual, requerimientos del usuario en una propuesta inicial para su implementación. | Identificar la información del estándar de datos con los campos obligatorios (para su cumplimiento) y la disponible en el SEA para su posterior publicación en la plataforma | 100% |
| 3. Ampliación de la plataforma para incorporación de todos los procesos de compra, adjudicación y licitación pública ejercidos por el Gobierno del Estado de Jalisco. | Desarrollo de la aplicación en sistemas actuales. | Programación de los campos de información que se incluirán en la plataforma. | 85% |
| Aportación de nuevos requerimientos. | Migración de la información faltante del SEA para nutrir la plataforma de Compras. | 60% |
| Uso y difusión de la plataforma en sistemas actuales. |  | 0% |
| Identificación de casos de éxito en el uso de la plataforma vinculada a los sistemas actuales. |  | 0% |
| Compartir experiencias en el luso de la plataforma y las mejoras y correcciones aportadas. |  | 0% |

**TOTAL DE CUMPLIMIENTO DE LA META A LA FECHA: 76.3%**